Impediment Log - Proyecto Mi Almacén

**Este documento detalla los impedimentos enfrentados durante el desarrollo del proyecto 'Mi Almacén'.**

El objetivo de este registro es identificar las principales dificultades que han afectado el progreso del equipo, y establecer medidas para prevenir que estos problemas se repitan en futuros sprints.

Principales Impedimentos Identificados

# 1. Falta de Cooperación del Equipo

**Descripción:**

A lo largo de varios sprints, se ha observado una falta de cooperación por parte de algunos miembros del equipo, lo que ha afectado la eficiencia general del grupo.

La falta de disposición para colaborar en tareas compartidas ha generado una carga de trabajo desigual, donde ciertos miembros asumieron más responsabilidades de las esperadas.

**Impacto:**

Este comportamiento ha ocasionado retrasos en la finalización de tareas clave y ha afectado la moral del equipo, creando un ambiente de trabajo menos colaborativo.

**Medidas Tomadas:**

Se implementaron reuniones de seguimiento más frecuentes para asegurar que todos los miembros del equipo estén al tanto de sus responsabilidades y para fomentar una mayor comunicación interna.

# 2. Entrega de Trabajo a Última Hora

**Descripción:**

Se ha identificado que varios entregables importantes han sido completados y entregados en el último momento, lo que ha reducido el tiempo disponible para la revisión y ajuste de las tareas. Esto afectó la calidad de algunos desarrollos y generó la necesidad de correcciones de última hora.

**Impacto:**

La entrega tardía de tareas ha provocado la necesidad de realizar cambios en el Sprint Planning, ajustando las fechas y prioridades para poder cumplir con los plazos establecidos. Además, ha afectado la capacidad de adaptación a los cambios solicitados por el cliente.

**Medidas Tomadas:**

Se establecieron fechas límite más estrictas y recordatorios automáticos a través de la herramienta de gestión de proyectos para incentivar la entrega temprana de tareas.

Además, se reforzó la importancia de la responsabilidad individual en las reuniones del equipo.

# Conclusión

Los impedimentos descritos han sido los principales factores que han retrasado el progreso del proyecto 'Mi Almacén'.

La falta de cooperación y la entrega de trabajo a última hora han requerido ajustes en la planificación, pero gracias a las medidas tomadas, esperamos mejorar el desempeño del equipo en los próximos sprints.